| 门头沟区2012年重点工程任务（91项） |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要规模及内容 | 责任单位 | 任务目标 |
| 一、道路建设工程（26项） |
| （一）城市道路（23项） |
| 1 | 莲石湖西路道路工程（锅炉厂南路西延三石路-西六环路) | 全长3600米，红线宽40米，城市主干路 | 市政市容委 | 完工 |
| 2 | 黑江路改造工程（石龙西路西延改造工程一期） | 全长3600米，红线宽30米，城市次干路 | 市政市容委 | 完工 |
| 3 | 门支路三期改造工程 | 全长1450米，红线宽30米，城市主干路 | 市政市容委 | 完工 |
| 4 | 东辛房东街改建工程 | 全长1067米，红线宽20米，城市支路 | 市政市容委 | 完工 |
| 5 | 矿建街改建工程 | 全长398米，红线宽20米，城市支路 | 市政市容委 | 完工 |
| 6 | 桥西街改建工程 | 全长521米，红线宽15米，城市支路 | 市政市容委 | 完工 |
| 7 | 石门营经济适用房市政配套工程 | 共计4条道路，全长2000米，红线宽20-40米 | 市政市容委 | 完工 |
| 8 | 采空棚户区石门营地块苛园路改造工程 | 包括2条道路，全长3165米，红线宽60米 | 市政市容委 | 完工 |
| 9 | 采空棚户区石门营地块市政配套工程 | 包括6条道路,全长5413米，红线宽20-40米 | 市政市容委 | 完工 |
| 10 | 采空棚户区石泉砖厂地块市政配套工程 | 包括13条道路，全长6623米，红线宽15-35米 | 市政市容委 | 完工 |
| 11 | 冯村华润地块 | 新建冯一路、冯四路和广场南路改造，全长1173米，红线14.5-30米 | 市政市容委 | 完工 |
|  | 市政配套工程 |  |  |  |
| 12 | 黑山大街改造工程（二期） | 全长400米，红线宽35米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 13 | 泰安路改造工程 | 全长3400米，红线宽30米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 14 | 华园路改造工程 | 全长1800米，红线宽30—40米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 15 | 永定镇小园安置房市政配套工程 | 包括5条道路，总长4670米，红线宽15—50米 | 市政市容委 | 开工 |
| 16 | 九龙路改造工程 | 全长6900米，红线宽30米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 17 | 黑山大街北延道路工程 | 全长1512米，红线宽35米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 18 | 采空棚户区黑山地块市政配套工程 | 包括4条路，全长2153米，红线宽15—30米 | 市政市容委 | 开工 |
| 19 | 采空棚户区中门寺地块市政配套工程 | 包括5条道路，全长2939米，红线宽7-15米 | 市政市容委 | 开工 |
| 20 | 三家店北环路建设工程 | 包括规划六路、规划七路两条路，全长3200米，红线宽30米，城市次干路 | 市政市容委 | 开工 |
| 21 | 东辛秤、白庄子土地一级开发市政配套工程 | 包括7条道路，全长5700米，红线宽15—40米 | 市政市容委 | 开工 |
| 22 | 永定镇曹各庄地块安置房市政配套工程 | 包括4条道路，全长3884米，红线宽15—35米 | 市政市容委 | 开工 |
| 23 | 门城滨水公园景观大道建设工程 | 6900米，二级公路 | 园林绿化局 公路分局 | 完工 |
| （二）山区道路（3项） |
| 24 | 108国道改建工程 | 全长6800米，山区一级路 | 公路分局 | 完工 |
| 25 | 鲁坨路新建工程 | 全长3500米，山区二级路 | 公路分局 | 完工 |
| 26 | 青杨路（109国道—碣石村）改造工程 | 全长9812米，按四级道路等级进行改造 | 雁翅镇 | 完工 |
| 二、基础设施建设（13项） |
| 27 | 门城地区夜景照明工程 | 对门城地区5条沟及过街天桥等实施夜景照明工程 | 市政市容委 | 完工 |
| 28 | 阜石路（双峪环岛）积水治理工程 | 新建雨水管线1490米，将双峪环岛雨水接入中门寺沟 | 市政市容委 | 完工 |
| 29 | 新桥大街、新桥南大街污水管线改造工程 | 全长1800米，污水管线管径500—900mm | 市政市容委 | 完工 |
| 30 | 主要地区架空线入地工程 | 主要道路、重点地区架空线入地 | 市政市容委 | 完工 |
| 31 | 水闸桥电力架空线路入地工程 | 新建35KV电力隧道400米 | 市政市容委 水务局 | 完工 |
| 32 | 南石洋沟旅游基础设施建设项目 | 新建道路27550米，打深机井2眼，深机井泵房4个，实施配套电气工程等 | 雁翅镇 | 完工 |
| 33 | 妙峰山都市农业示范工程基础设施建设项目 | 铺设道路、安装太阳能灯等 | 妙峰山镇 | 完工 |
| 34 | 中门寺110KV输变电工程 | 容量2*50MVA | 供电公司 | 完工 |
| 35 | 污水处理站工程 | 新建污水处理站2座，日处理污水750吨 | 水务局 | 完工 |
| 36 | 土地开发整理项目 | 开发整理清水镇黄安坨、杜家庄，雁翅镇田庄，妙峰山镇上苇甸，斋堂镇火村土地3463亩 | 国土分局 | 开工 |
| 37 | 城子集中供热厂工程 | 新建燃气供热厂1座，配置4台58MW燃气热水锅炉，供热面积420万平方米 | 市政市容委 | 开工 |
| 38 | 城子水厂改扩建工程 | 供水规模增至8.64万吨每天 | 水务局 | 开工 |
| 39 | 潭柘寺镇天门山旅游基础设施建设工程 | 道路工程、给排水工程、供电工程、环保工程及新建游客服务中心600平方米等建设工程 | 潭柘寺镇 | 开工 |
| 三、生态环境治理（19项） |
| 40 | 京津风沙源治理工程 | 封山育林7万亩，人工造林2.3万亩，小流域综合治理30平方公里，生态移民100人 | 发展改革委 | 完工 |
| 41 | 新城滨河森林公园建设工程 | 8800亩公园建设 | 园林绿化局 | 完工 |
| 42 | 百花山国家级自然保护区生态环境和基础配套设施建设工程 | 主要包括生态环境整治以及配套基础设施建设 | 百花山管理处 | 完工 |
| 43 | 斋堂生态休闲公园建设项目 | 总规划面积271.47公顷，主要包括绿化种植、基础设施和公共服务配套设施工程 | 斋堂镇 | 完工 |
| 44 | 冯村生态水环境综合治理工程 | 对2200米河道进行生态综合治理 | 水务局 | 完工 |
| 45 | 西峰寺生态水环境综合治理工程 | 对500米河道进行生态综合治理 | 水务局 | 完工 |
| 46 | 黑河沟生态水环境综合治理工程 | 对4200米河道进行生态综合治理 | 水务局 | 完工 |
| 47 | 城子沟生态水环境综合治理工程 | 对1500米河道进行生态综合治理 | 水务局 | 完工 |
| 48 | 永定河公园永定楼建设工程 | 占地面积2600平方米，整体高62米，楼高50m，底层外檐柱对径30米，共5层 | 园林绿化局 | 完工 |
| 49 | 永定河公园绿化及附属设施建设工程 | 绿化1.9公顷，建设文化墙、永定河母亲雕塑，实施园区绿化、铺装和配套设施建设 | 园林绿化局 | 完工 |
| 50 | 军庄镇灰峪石灰石矿废弃矿山环境治理工程 | 治理地质环境60.47万平方米 | 国土分局 | 完工 |
| 51 | 幸福公园建设项目 | 建设面积4.5万平方米，实施广场铺装、绿化美化和基础设施建设 | 园林绿化局 | 完工 |
| 52 | 定都峰公园建设项目 | 完成定都峰周边绿化和附属设施建设 | 园林绿化局 | 完工 |
| 53 | 雅枫公园建设项目 | 实施植树绿化及景观小品建设 | 园林绿化局 | 完工 |
| 54 | 中天公园翻建项目 | 提升改造园内设施及绿地 | 园林绿化局 | 完工 |
| 55 | 石门营公园扩建项目 | 扩建石门营公园 | 园林绿化局 | 完工 |
| 56 | 棚户区改造纪念公园建设项目 | 实施植树、绿化及景观小品建设 | 园林绿化局 | 开工 |
| 57 | 门矿遗址公园项目 | 实施植树、绿化及博物馆建设 | 园林绿化局 | 开工 |
| 58 | 门城滨水公园景观工程 | 占地134.4公顷，实施基础设施、植树绿化及景观小品建设 | 园林绿化局 | 开工 |
| 四、社会事业（12项） |  |  |
| 59 | 送气下乡工程 | 为王平镇、妙峰山镇、大台街道12251户家庭实施送气下乡 | 市政市容委 | 完工 |
| 60 | 社区用房规范化建设项目 | 通过新建、改扩建、购买方式，扩大社区用房面积 | 工程中心 社会办 | 完工 |
| 61 | 大峪派出所迁建工程 | 建筑面积1900平方米 | 工程中心 公安分局 | 完工 |
| 62 | 城子派出所迁建工程 | 建筑面积1577平方米 | 工程中心 公安分局 | 完工 |
| 63 | 改扩建潭柘寺派出所工程 | 建筑面积1129平方米，包括综合楼新建工程及室外配套设施建设 | 工程中心 公安分局 | 完工 |
| 64 | 新建大台派出所工程 | 建筑面积1141平方米，包括业务用房、办公用房、辅助用房及室外市政配套工程 | 工程中心 公安分局 | 完工 |
| 65 | 中小学校舍安全工程平房翻建项目 | 翻建面积6697平方米 | 工程中心 教委 | 完工 |
| 66 | 三家店铁路中学翻建工程 | 建筑面积19879平方米，包括36个教学班 | 工程中心 教委 | 开工 |
| 67 | 大峪中学新建食堂宿舍楼工程 | 建筑面积7333.52平方米 | 工程中心 教委 | 开工 |
| 68 | 军庄小学新建工程 | 建筑面积13373平方米，设置24个教学班 | 工程中心 教委 | 开工 |
| 69 | 新建地震监测中心 | 建筑面积679平方米 | 工程中心 地震局 | 开工 |
| 70 | 新建气象监测中心 | 建观测场等 | 工程中心 气象局 | 开工 |
| 五、保障性住房（21项） |
| 71 | 采空棚户区改造石门营A地块定向安置房项目 | 建筑规模52.98万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 完工 |
| 72 | 采空棚户区改造石门营B地块定向安置房项目 | 建设规模37.99万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 完工 |
| 73 | 采空棚户区改造石泉砖厂A地块定向安置房项目 | 建筑控制规模36.25万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 完工 |
| 74 | 采空棚户区改造石泉砖厂B地块定向安置房项目 | 建筑控制规模30.73万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 完工 |
| 75 | 采空棚户区改造黑山安置房项目 | 建筑控制规模45.9万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 开工 |
| 76 | 采空棚户区改造中门寺安置房项目 | 建筑控制规模30万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 开工 |
| 77 | 采空棚户区改造小园安置房项目 | 规划建设规模29.72万平方米，包括住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 开工 |
| 78 | 采空棚户区改造安置房项目（新棚改工程） | 100万平方米住宅及配套设施建设 | 棚改中心 | 开工 |
| 79 | 石门营地块河道治理工程 | 治理石门营沟和石门营截洪沟5022米 | 市政市容委 | 完工 |
| 80 | 石泉砖厂地块河道治理工程 | 治理东龙门沟、西龙门沟及支沟2067米 | 市政市容委 | 开工 |
| 81 | 采空棚户区改造安置房教育配套设施 |  | 教委 棚改中心 |  |
| -1 | 新建石门营中学 | 建筑面积14260平方米24个教学班 | 教委 棚改中心 | 完工 |
| -2 | 新建石门营小学 | 建筑面积10963平方米24个教学班 | 教委 棚改中心 | 完工 |
| -3 | 新建龙泉小学 | 建筑面积10816平方米24个教学班 | 教委 棚改中心 | 完工 |
| 82 | 公办幼儿园新建和改扩建一期工程 |  | 教委 工程中心 |  |
| -1 | 新建石门营第一幼儿园 | 建筑面积4999平方米15个教学班 | 教委 工程中心 | 完工 |
| -2 | 新建石门营第二幼儿园 | 建筑面积3014平方米9个教学班 | 教委 工程中心 | 完工 |
| -3 | 新建龙泉第一幼儿园 | 建筑面积4983平方米15个教学班 | 教委 工程中心 | 完工 |
| -4 | 新建龙泉第二幼儿园 | 建筑面积3000平方米9个教学班 | 教委 工程中心 | 完工 |
| 83 | 老旧小区综合整治工程 | 改造6个老旧小区，提升3个新建小区 | 住建委 | 完工 |
| 84 | 斋堂镇1号地定向安置房项目 | 建筑面积43500平方米 | 斋堂镇 | 完工 |
| 85 | 潭柘寺镇定向安置房项目一期工程 | 建筑面积24.8万平方米 | 潭柘寺镇 | 开工 |
| 86 | 永定镇小园、曹各庄安置房项目 | 建筑面积116.16万平方米 | 永定镇 | 开工 |
| 87 | 永定镇住宅项目配建限价商品住房工程 | 建筑面积5万平方米 | 永定镇 | 开工 |
| 88 | 何各庄农民安置房建设项目 | 建筑面积42.83万平方米 | 永定镇 | 开工 |
| 89 | 小白楼安置房建设项目 | 建设安置房25万平方米 | 住建委 棚改中心 | 开工 |
| 90 | 既有农村抗震节能型农民住宅新建、翻建项目 | 新建、翻建农民住宅2570户 | 农委 住建委 | 完工 |
| 91 | 铅丝厂公租房项目 | 建筑面积2.2万平方米 | 住建委 | 开工 |