北京市门头沟区人民政府办公室文件

门政办发〔2020〕20号

北京市门头沟区人民政府办公室

转发区水务局关于门头沟区进一步加快推进

城乡水环境治理工作三年行动方案（2019.7-

2022.6）任务分工方案的通知

各相关单位：

现将《门头沟区进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019.7-2022.6）任务分工方案》转发给你们，请认真依照执行。

北京市门头沟区人民政府办公室

2020年5月29日

门头沟区进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019.7-2022.6）任务分工方案

根据《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月-2022年6月）》（京政发﹝2019﹞19号）等文件的有关要求，为落实任务计划，将涉及我区的任务细化量化，特制定了《门头沟区进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月-2022年6月）任务分工方案》（以下简称《方案》）。

一、《方案》背景

近年来，城乡水环境治理提升到国家发展战略地位，习近平总书记提出的“四个中心”的首都城市战略功能定位，中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、北京市《水污染防治工作方案》，都对城乡水环境治理提出了较高的要求。同时我区定位为“生态涵养区、国家生态文明示范区”，生态旅游产业的发展也对我区水环境发展提出了较高的要求。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以改善城乡水环境质量为核心，强化各单位及镇街主体责任，实现水环境治理由城镇地区向农村地区延伸，由解决集中点源污染向消减面源污染延伸，由黑臭水体治理向小微水体整治延伸，由注重工程建设向更加注重运行管理转变，以农村污水收集处理、小微水体整治、合流制溢流污染和面源污染治理为重点，进一步补短板、强监管，持续改善水环境质量，不断满足人民群众对优美水环境的需要，为建设国际一流的和谐宜居之都提供有力支撑。

三、工作目标

到2022年底，全区污水处理率达到90%以上，其中，新城地区达到95%；农村地区生活污水处理设施覆盖率达到100%，基本实现污水处理设施全收集、全处理、全覆盖，防止污水直排入河；合流制溢流污染和面源污染治理取得显著成效；黑臭水体治理成效得到有效巩固，污泥产品本地资源化利用率显著提升，国家考核断面水质达到考核要求。

四、主要任务

结合《方案》工作目标，我区未来三年需完成任务如下：

（一）工程建设类任务

1.加快农村地区生活污水治理。利用三年时间预计解决10个左右村庄的生活污水治理问题。

牵头单位：区水务局

配合单位：区发展改革委

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

2.结合户厕改造，采取收集运输处理等方式，解决人口较少村庄的生活污水治理问题。

牵头单位：区卫生健康委

配合单位：区水务局、区生态环境局、区城市管理委

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

3.巩固辖区内35处小微水体整治成效，纳入河长制管理，形成长效管护机制。基本实现无污水排入、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无臭味、无违法建设的“五无”目标。

牵头单位：区河长制办公室

配合单位：区园林绿化局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：长期坚持

4.雨污混接错接治理，重点整治生产经营单位和个体工商户污水乱排直排问题。到2022年底，新城地区预计治理雨污混接错接10处，加强雨水收集口管理，防止倾倒垃圾、污水。

牵头单位：区水务局

配合单位：区市场监管局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

5.按照海绵城市专项规划要求，抓紧实施相关建设内容，解决初期雨水收集等问题。通过植草沟、下沉式绿地、生物滞留设施等，对进入管网前的初期雨水进行截留、过滤、净化，通过雨水湿地、滨河植物缓冲带对进入水体前的雨水进行净化，减轻面源污染问题。同时加快推进污水截污干网及支线的建设，加快污水收集管网建设，实施雨污分流，基本实现污水全收集全处理，消除污水直排入河现象，解决污水处理问题。

牵头单位：区规自分局

配合单位：区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2020年底前

6.农业面源污染治理。推进畜禽养殖污染防治，持续提高规模化畜禽养殖场污染治理设施配套率、粪污综合利用率。2022年底前，规模化畜禽养殖场污染治理设施配套率80%以上，粪污利用率80%以上。

牵头单位：区农业农村局、区生态环境局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：持续推进

7.推进化肥农药减量增效，深入推进测土配方施肥和农作物病虫害统防统治与全程绿色防控，推动化肥农药使用量实现负增长。化肥农药使用量每年减少5%以上，推广配方施肥80%以上，统防统治与全程绿化防控80%以上。

牵头单位：区生态环境局

配合单位：区农业农村局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：持续推进

8.2022年6月底前，新城地区新建污水收集管线7公里；新建再生水管线7公里。

牵头单位：区城市管理委

配合单位：区水务局、各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

（二）运营管理类任务

1.协调环卫中心对区粪便处理厂、化粪池进行污染评价。推动城市设计研究部门综合考虑污水处理设施运行负荷、排放标准、处理工艺等因素对其粪便与污水协同处理工艺进行升级。

牵头单位：区城市管理委、区水务局

配合单位：区生态环境局、区住建委

责任单位：区水务局

完成时限：2022年6月底前；持续推进

2.严禁施工降水和基坑排水进入污水处理系统。

牵头单位：区住建委

配合单位：区水务局

完成时限：立行立改；长期坚持

3.排查治理河湖水倒灌问题，进水BOD浓度低于100mg/L的城镇污水处理厂，要按照“一厂一策”的原则制定系统化整治方案。

牵头单位：区水务局

配合单位：区生态环境局

责任单位：区水务局

完成时限：2022年6月底前

4.已建农村污水处理厂（站）全部安装在线监控系统，并明确管理维护责任单位。

牵头单位：区水务局

配合单位：各相关镇政府及街道办事处

责任单位：区水务局

完成时限：2019年底前；长期坚持

5.加强污泥处置监管，推进污泥资源化利用，研究推动污泥产品储存、中转场站建设。

牵头单位：区水务局

配合单位：区规自分局、区生态环境局

责任单位：区水务局

完成时限：持续推进

6.加强污水收集处理绩效考核，落实污水处理设施维护运行经费。按照PPP污水厂站建设进度，完成污水运行成本审核，分年度将运行资金纳入部门预算。

牵头单位：区财政局、区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

7.开展排水管网权属普查，有序推进无主管网的确权工作，建立完善城市排水管网信息化管理系统，逐步建立最长5年为一个排查周期的长效管理机制，加强对公共排水管网的巡查和管理养护。

牵头单位：区城市管理委、区水务局、区科技和信息化局、区财政局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2022年6月底前

8.对实施专业化物业管理住宅小区进行全覆盖检查，将排水管线定期清掏作为重点检查内容，同时针对存在排水管线方面投诉的专业化物业服务小区进行专项检查。

牵头单位：区住建委

配合单位：区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2020年10月底前；长期坚持

9.优化调整路面清扫方式，坚决杜绝垃圾、渣土、路面清洗污水进入雨水口。区城市管理委牵头落实各级各类道路清扫保洁标准，规范机械化作业要求，加大清扫保洁资金投入，进一步做好属地街巷和农村道路清扫保洁。其中：区环卫中心负责组织城市道路“冲、扫、洗、收”，新工艺作业率提高到92%。区公路分局组织做好高速公路及普通公路清扫保洁，定期进行检查并通报评估结果。

牵头单位：区城市管理委

责任单位：区环卫中心、区公路分局及各相关镇政府及街道办事处

完成时限：立行立改；长期坚持

10.在对辖区入河排污口排查的基础上，按照“查、测、溯、治、管”思路及分类分级管控要求，开展全区入河排污口整治，直排入河污染源基本“清零”，确保对入河排污口形成有效监管。

牵头单位：区生态环境局

配合单位：区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2020年底前

11.排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对于超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标的排污单位采取相关整治措施。排放含重金属、难以生化降解成分以及高盐度的工业废水，不得接入城市生活污水处理设施。评估现有接入生活污水处理设施的工业企业废水对生活污水处理厂运行的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出。

牵头单位：区生态环境局

配合单位：区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2020年6月底前；长期坚持

12.对城市蓝线及河湖管理范围内的非正规垃圾堆放点进行整治，加强垃圾转运站设施运行管理，推动渗沥液就地处理设施建设，减少雨季污染物冲刷入河（湖）量，防止垃圾渗滤液直排。

牵头单位：区城市管理委

配合单位：区水务局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：2020年6月底前；长期坚持

13.完善联合执法工作机制，强化溯源追查和执法，重点查处河道沿岸工业生产、餐饮、洗车、洗涤、医疗等单位超标排污和偷排污水行为。

牵头单位：区生态环境局、区水务局

责任单位：区生态环境局、区水务局

完成时限：长期坚持

14.落实新城地区排水管网更新改造、雨污混接错接治理、除臭系统改造、雨箅子更换、排河口垃圾拦截装置安装、一体化处理装置建设运营费用；落实农村地区污水处理（再生水）厂（站）运营保障经费；落实乡村振兴战略发布前农村污水收集管网和再生水利用管网建设市级补贴资金。

牵头单位：区财政局、区发改委

配合单位：区水务局

完成时限：长期坚持

15.持续深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化。加强辖区内河湖“四乱”问题的巡查督导，实行清单管理，销号管理，进一步细化和完善标准，不断规范清理整治工作。

牵头单位：区水务局

配合单位：区农业农村局、区生态环境局

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：长期坚持

16.加大节水和水环境保护宣传力度，持续推进污水收集处理和再生水利用设施向公众开放，引导公众自觉节约水资源、保护水环境、爱护水设施，营造良好社会氛围，推进节水型社会建设。充分利用报纸、广播、电视、网络、新媒体等载体，加大违法排污行为曝光力度，形成有力震慑。

牵头单位：区水务局

配合单位：区农业农村局、区生态环境局、区委宣传部

责任单位：各相关镇政府及街道办事处

完成时限：长期坚持

五、保障措施

（一）加强基础工作

各单位要在2020年5月底前明确落实本方案的具体措施，细化年度目标、工作任务、责任部门，并向社会公开。各牵头单位要加强统筹协调，及时汇总工作进展情况，协调解决存在问题。要将本方案确定的各项建设任务纳入市级建设项目规划储备库，各相关审批部门加快办理手续，为项目尽早开工建设和发挥效益创造条件。

（二）强化技术指导

根据市水务局编制的《农村地区污水治理技术指导手册》，按照用生态方法解决生态问题的要求，根据“因地制宜，投入节约、维护简便、节能低耗、运行可靠”的原则，合理确定农村污水处理设施的建设规模，在出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB11/1612-2019)前提下，优先使用建设运行成本低、运行维护简便、处理效果稳定并经过充分论证和试点实验的处理工艺和技术。鼓励农村地区污水处理后就地利用。

（三）严格日常监督

按照“河长制既是工作机制，也是责任制，要一抓到底”的工作要求，将本方案确定的目标任务作为河长制湖长制工作的重要内容，加强监督检查，持续开展“清河行动”。同时，充分利用报纸、广播、电视、网络、新媒体等载体，加大违法排污行为曝光力度，形成有力震慑。

（四）做好宣传引导

加大节水和水环境保护宣传力度，持续推进污水收集处理和再生水利用设施向公众开放，引导公众自觉节约水资源、保护水环境、爱护水设施，营造良好社会氛围。

抄送：区委，人大，政协，法院，检察院。

北京市门头沟区人民政府办公室           2020年5月29日印发