门头沟区自建房安全专项整治工作方案

为坚决贯彻落实习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，根据国务院办公厅印发的《全国自建房安全专项整治工作方案》,按照市委市政府工作部署，结合《北京市自建房安全专项整治工作方案》及本区实际，制定本方案。

# 一、工作目标

本次专项整治的自建房，是指土地、规划、建设审批手续不完善，未依法依规进行专业设计、专业施工，以及其他由农民自行建造或雇佣他人建造的房屋建筑。严格落实各级党委、政府属地责任、按照谁拥有谁负责谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，通过本次自建房安全专项整治（以下简称“专项整治”）实现以下工作目标。

一是全面排查，摸清底数。利用一年时间完成我区自建房安全排查，建立全区自建房台账。

二是突出重点，管控风险。组织开展“百日行动”，对重点区域、重点行业危及公共安全的经营性自建房快查快改，立查立改，及时管控风险，坚决遏制重特大事故发生。

三是分类整治，消除隐患。坚持远近结合、标本兼治、消化存量，用3年时间完成全部自建房安全整治，彻底把隐患整治到位。

四是完善机制，长效管理。完善相关制度，严控增量，逐步健全城乡房屋安全管理长效机制，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

# 二、主要任务

## （一）全面排查摸底（2023年3月底前完成）

1.排查范围。排查范围为门头沟区行政区域内所有自建房。在继续推进农村房屋安全隐患排查整治工作的基础上，重点排查核心区、城乡结合部、城中村、安置区、学校医院市场周边、工业园区等区域，突出人员密集、涉及公共安全的经营性自建房，要确保不留死角、不留盲区。

2.排查内容。全面摸清自建房基本情况，重点排查结构安全性、经营安全性、房屋建设合法合规性和消防设施安全性。

3.排查方式。通过产权人自查、镇街和部门核查、区级检查、市级抽查，确保2023年3月底前完成所有自建房排查摸底。

一是产权人自查。明确产权人是房屋安全第一责任人，镇街指导社区（村）组织产权人自查，产权人应按照《自建房安全专项整治信息归集表》中产权人填写部分的内容认真自查、如实填报，并按时上报社区（村）。

二是镇街和部门核查。镇街应在产权人自查的基础上，委托房屋建筑设计、施工、监理、检测、鉴定等专业机构进行全覆盖核查，并依据有关法律法规及《北京市城乡自建房屋结构安全隐患排查与核查技术导则》，完成安全隐患初步判定。发现存在重大隐患的，由镇街督促产权人立即停止使用，并在房屋显著部位设置警示标牌；发现存在安全隐患的，要督促产权人立即开展鉴定；发现存在一般隐患的，要督促产权人及时开展整治。依托住房和城乡建设部城乡自建房安全专项整治信息归集平台，逐一归集核查信息，核查结果须由参与核查的专业技术人员确认。镇街应根据自建房用途，统筹组织相关行业主管部门一同核查，实现条块结合。

三是区级检查。各镇街将核查信息汇总形成台账，报门头沟区自建房安全专项整治工作领导小组办公室，形成总台账。结合规划自然资源部门提供的全区违法建设图斑，制定检查计划，组织专业机构参与区级检查。检查过程中发现的风险隐患要立查立改，同时反馈镇街组织开展整治。

整治工作领导小组对各镇街自建房安全排查情况进行随机抽查，随时纠正发现的问题；对各镇街反映的难点问题及时反馈上级部门，并进行技术指导。

四是市级抽查。市相关部门对各区自建房安全排查情况进行随机抽查，并组织专业机构参与，随时纠正发现的问题；组织专家团队对各区反映的难点问题进行技术指导。

（二）开展“百日行动”（2022年9月底前完成）

1.下发参考底数。以第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查及核查工作数据为底本，以辖区为单位，下发房屋核查底数，作为“百日行动”的数据参考。

2.制定“百日行动”实施计划。以各镇街为单位，开展经营性自建房“百日行动”，在2022年9月底前，全面实现我区经营性自建房重大安全隐患管控到位，坚决防止重特大事故发生。重点围绕3层及以上、人员密集的经营性自建房，委托房屋建筑设计、施工、监理、检测、鉴定等专业机构，按照时间节点完成排查（核查）、检查、抽查。各行业主管部门要建立本部门“百日行动”台账，实行销账管理。

## （三）彻底整治隐患（2025年6月底前完成）

1.依法拆除。各镇街会同规自、农业农村、住建、应急、消防等相关部门，明确排查出的自建房是否保留，对不保留的自建房开展联合执法，按违法建设管控要求及时依法拆除。

2.依规鉴定。对于以保留且初步判定存在安全隐患的自建房，镇街督促产权人限期内进行安全鉴定；产权人不按期鉴定的，镇街可依法指定有关单位代为履行，所需费用由所有权人承担。

3.加强整治。产权人应当根据鉴定报告的处理建议对房屋建筑采取修缮、拆除以及其他解除危险的安全治理措施并承担相应的治理费用。各镇街要按照“一房一策”要求对存在风险隐患的自建房制定整治方案，明确整治措施和时限，加快进行整治。对存在结构倒塌风险、危及公共安全的，要立即停用并疏散房屋内和周边群众，封闭处置、现场排险，该拆除的依法拆除；对存在设计施工缺陷的，一时难以拆除的，通过除险加固、限制用途等方式处理；对一般性隐患要立查立改，落实整改责任和管控措施。

4.强化监管。住房城乡建设、教育、经济和信息化、民族宗教、公安、民政、农业农村、文化和旅游、卫生健康、市场监管、体育等行业主管部门应落实行业监管范围内自建房的安全监管责任。

## （四）建立长效机制（长期坚持）

1.3层及以上的城乡新建房屋，以及经营性自建房必须严格履行审批手续，必须依法依规经过专业设计和专业施工，严格执行房屋质量安全强制性标准。

责任单位：规自分局、区农业农村局、区住房城乡建设委和各镇街

2.严格自建房用于经营的审批监管。研究将房屋安全鉴定作为自建房办理相关经营许可开展经营活动的前提条件，房屋产权人或使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前应依法依规取得房屋安全鉴定合格证明。

责任单位：区委宣传部（电影院）、区市场监管局、区应急局、公安分局、区消防救援支队、区文化和旅游局、区教委等相关部门和各镇街

3.加大对违法建设和违法违规审批房屋的清查力度。结合违法建设整治工作，在开展房屋建筑安全隐患及违法建设和违法违规审批专项清查整治的基础上，依法查处擅自改建加层、非法开挖地下空间等行为，对严重危及公共安全且拒不整改构成犯罪的，依法追究刑事责任，建立群众举报奖励机制。

责任单位：规自分局、区农业农村局、区住房城乡建设委、公安分局、区司法局等相关部门和各镇街

4.建立房屋安全隐患常态化巡查发现机制。房屋产权人或使用人要定期开展房屋安全检查，发现异常情况立即组织人员撤离。落实镇街属地责任，发挥城管、社区（村）“两委”的前哨和探头作用，健全房屋安全管理员制度和网格化动态管理制度，着重抓好自建出租房重大火灾风险、群租住人、结构安全等常态化问题排查，发现问题要督促产权人或使用人及时整改，消除安全隐患。

责任单位：区住房城乡建设委、区消防救援支队、区农业农村局、区城市管理委、公安分局等相关部门和各镇街

5.加强房屋安全管理队伍建设。进一步明确和强化镇街房屋安全管理职责，充实基层监管力量。依托乡镇承担自然资源、农业综合服务、村镇建设等职责的机构，统筹加强自建房质量安全监管。

责任单位：区住房城乡建设委、规自分局、区农业农村局等相关部门和各镇街

6.完善房屋建设管理制度，健全城乡房屋安全管理制度体系，强化法治保障，加强公共法律服务指导矛盾纠纷调解工作。

责任单位：区住房城乡建设委、规自分局、区农业农村局、区司法局等相关部门和各镇街

7.加强房屋安全鉴定机构使用。在使用安全鉴定机构和从业人员时，严格监督审查，杜绝非备案鉴定机构违规参加房屋安全鉴定的行为。

责任单位：区住房城乡建设委、区委网信办、区市场监管局、公安分局

8.紧密对接市级信息平台建设，加强城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台的培训，推进信息共享和使用。

责任单位：区住房城乡建设委、区科技和信息化局、规自分局、区农业农村局等相关部门和各镇街

# 三、保障措施

## （一）加强区级统筹调度

成立门头沟区自建房安全专项整治工作领导小组（以下简称区领导小组），区长喻华锋担任组长、区委常委副区长杨建海担任副组长，统筹推进全区专项整治工作，领导小组工作方案见附件。

## （二）强化属地组织实施

要坚持领导小组负总责、属地抓落实的原则，严格落实属地责任，党政主要负责人亲自部署、狠抓落实。各镇街要制定专项整治工作方案，明确责任科室和责任人，加强组织实施，确保工作有序稳定开展。各镇街将专项整治工作方案和负责人名单报区领导小组办公室。

## （三）明确部门职责分工

各行业主管部门要按照“三管三必须”和“谁审批谁负责”原则，落实行业监管范围内自建房的安全监管责任，共同推进专项整治工作，形成工作合力。区住房城乡建设委负责制定全区自建房安全专项整治工作方案，牵头组织各成员单位抓好落实；各行业主管部门要制定专项整治工作方案，做好本行业专项整治工作；规自分局、区应急局、区消防救援支队、区农业农村局、区市场监管局作为区领导小组成员单位，承担区领导小组办公室的日常工作。各部门要将专项整治工作方案和负责人名单报区领导小组办公室。

## （四）加强支撑保障

一是强化资金保障。区财政做好该项工作的资金保障。落实镇街核查、区级检查等工作保障经费，并建立整治应急资金，用于应急状态下整治资金的垫付。

二是强化法律支撑。司法行政部门提供法律服务支撑，指导、协调属地政府、相关部门调解矛盾纠纷，做好法律咨询、司法解释，依托12348平台提供法律咨询服务。

三是强化信息化支撑。自建房安全专项整治信息归集平台系统依托自然资源灾害普查信息平台，由住房和城乡建设部开发，区级住建部门要加强信息平台使用培训，相关部门及时关注存储资源的使用情况，做好数据备份和系统安全管理。

## （五）强化督促指导

## 领导小组办公室要加强对镇街的督促指导，对工作进展缓慢、推诿扯皮、排查不实的，要予以通报。对问题严重的，要对相关负责同志进行约谈、问责；发现党员干部和公职人员涉嫌违纪违法问题线索，及时移送纪检监察机关依规依纪依法调查处置。

## （六）做好宣传引导

## 各镇街要广泛宣传，深入开展房屋使用安全科普教育，不断增强人民群众房屋使用安全意识，使社会各方面充分认识房屋使用安全的重要性。及时了解群众思想动态，有针对性地做好解释引导，使广大群众积极支持专项整治工作。

## 附件：1.门头沟区自建房安全专项整治工作领导小组工作方案

## 2.门头沟区自建房安全专项整治“百日行动”实施计划

附件1

# 门头沟区自建房安全专项整治工作

# 领导小组工作方案

坚决贯彻落实习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，根据国务院办公厅印发的《全国自建房安全专项整治工作方案》和市住建委印发的《北京市自建房安全专项整治工作方案》，为加强我区自建房安全专项整治工作（以下简称专项整治）的组织领导，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，结合本区实际，制定本方案。

# 一、加强区级统筹调度

成立门头沟区自建房安全专项整治工作领导小组（以下简称“区领导小组”）。由喻区长华锋担任组长、区委常委副区长杨建海担任副组长，统筹推进全区专项整治工作。

成员由区住房城乡建设委、京煤集团、中关村门头沟园管委会、区委编办、规自分局、区应急局、区消防救援支队、区农业农村局、区市场监管局、区城市管理委、区科技和信息化局、区委统战部、区发展改革委、区教委、公安分局、区民政局、区司法局、区财政局、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康委、区体育局、区委宣传部、区委网信办和各镇街组成。

区领导小组办公室设在区住房城乡建设委，办公室成员由区住房城乡建设委、规自分局、区应急局、区消防救援支队、区农业农村局、区市场监管局抽调1-2人组成，在区住房城乡建设委集中办公，负责区领导小组日常工作。各单位职责如下：

区住房城乡建设委负责制定全区自建房安全专项整治工作方案；指导农村住房建设，组织农村房屋安全隐患排查整治工作；依托城镇房屋生命周期平台、农村房屋安全隐患排查整治信息平台，推进部门信息共享；配合市住建委落实房屋定期体检制度和房屋健康信息监管平台，落实好房屋使用安全管理长效机制。

规自分局负责提供全区违法建设图斑，为各镇街排查提供基础数据；负责指导依法依规用地；负责临时建筑治理工作；做好地质灾害易发地区的灾害风险排查。

区应急局负责房屋安全突发事件应对处置工作，按职责指导用作工贸企业生产经营场所的自建房安全管理；负责组织我区自然灾害评估工作。

区消防救援支队负责制定自建房消防安全综合治理专项行动工作工作方案并监督实施；依法加强用作人员密集场所的自建房消防安全管理；依法依规查处消防违法违规行为。

区农业农村局负责组织指导农村人居环境整治工作，按职责负责农村宅基地分配、使用、流转和闲置农宅利用等工作。

区市场监管局负责指导自建房涉及的市场主体登记和食品经营许可证复查工作，推动将房屋安全鉴定作为自建房办理相关经营许可开展经营活动的前提条件。

区科技和信息化局负责指导用作民爆企业及其他职责范围内的工贸企业生产经营场所的自建房安全管理。

区委统战部负责指导宗教活动场所安全管理。

区发展改革委负责结合疏解整治促提升专项行动。

区教委负责指导用作学校、幼儿园及职责范围内教育机构的自建房安全管理。

公安分局负责组织开展对用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作；加强自建房消防检查和消防安全宣传，对发现的安全隐患及时移交相关部门，依法严厉打击违法行为。

区民政局负责指导用作养老机构和设施的自建房安全管理。

区司法局强化法治保障，对以区政府名义印发的房屋建设管理制度等行政规范性文件进行合法性审核，加强公共法律服务，指导矛盾纠纷调解工作。

区财政局负责对区级镇街等部门开展自建房安全专项整治工作予以工作经费支持。

区商务局负责指导用作商贸企业经营场所的自建房安全管理。

区文化和旅游局指导用作文化和旅游设施的自建房安全管理。

区卫生健康委负责指导用作医疗卫生机构的自建房安全管理。

区体育局负责指导用作体育场所的自建房安全管理。

区委宣传部负责指导用作影院的自建房安全管理。

区城市管理委负责统筹、规划、指导本区自建房网格化管理工作。

区委网信办发现非备案房屋安全鉴定机构网络虚假宣传行为及时向上级主管部门上报。

京煤集团负责本辖区自建房专项排查工作。

中关村门头沟园管委会负责本辖区自建房专项排查工作。

各镇街负责本辖区内建设情况进行巡查，发现违法建设行为的应当予以制止，并依法处理。

# 二、强化组织实施

按照区负总责、属地抓落实的原则，严格落实各级责任，党政主要负责人亲自部署、狠抓落实。各部门、各镇街要加强统筹组织和实施，各方依职责任务，制定排查整治工作方案，明确排查方式、整治计划、资金来源、整改核查、监督执法等政策保障措施；要加强政策宣传，实时关注社会舆情，防止负面炒作，确保工作有序稳定开展；结合辖区实际，研究完善自建房长效管理机制。

# 三、工作机制

（一）建立调度协调制度。

建立定期调度制度，区领导小组定期召开会议，加强专项整治工作统筹调度。区领导小组办公室按照市、区领导小组的各项要求，加强日常工作调度。调度会会议纪要均由区领导小组办公室起草，以区领导小组办公室名义印发，由区住房城乡建设委代章。

- 加强监督检查和问责。

专项整治期间，区领导小组办公室会同区纪委区监委，对自建房安全专项整治工作加强监督检查，对工作进展缓慢、推诿扯皮、排查不实的，要进行通报；对问题严重的，对相关负责同志进行约谈、问责；发现党员干部和公职人员涉嫌违纪违法问题线索，依规依纪依法调查处置。

- 加强信息报送。

各镇街应每周向区领导小组办公室报送专项整治工作信息，及时报告工作进展、推进实施过程中遇到的难点问题和典型经验等。

- 组建专家团队。

区领导小组办公室组建专项整治专家团队，对各镇街专项整治工作提供技术指导，同时参与抽查，并提出专业意见，做好技术支撑。

领导小组属于阶段性工作机制，不作为区政府常设议事协调机制，任务完成后自动撤销。

附件2

门头沟区自建房安全专项整治

“百日行动”实施计划

为坚决贯彻落实习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神和党中央、国务院、市委市政府决策部署，为落实《北京市自建房安全专项整治工作方案》《北京市自建房安全专项整治“百日行动”实施计划》，按照区委区政府工作部署，结合本区实际情况，制定本计划。

## 一、行动目标

组织开展门头沟区经营性自建房“百日行动”，在2022年9月底前全面完成我区经营性自建房安全排查和隐患管控，实现重大安全隐患清零，坚决防止重特大事故发生。

## 二、排查范围

本次排查范围为北京市门头沟区行政区域内所有经营性自建房。突出“三个重点”，以城乡结合部为重点区域，3层及以上人员密集经营性场所为重点类型，教育、宾馆、养老、民宿、医疗、影院、餐饮、商业、出租等为重点行业。

## 三、工作要求

“百日行动”聚焦房屋结构安全和消防设施安全两类隐患，同步推进，快查快处，动员委托房屋建筑设计、施工、监理、检测、鉴定专业机构提供专业支撑。

## 四、实施路线

在先期开展的农村房屋安全隐患排查整治工作的基础上，结合市区工作方案要求，由区自建房安全专项整治领导小组统筹协调，相应调整我区“百日行动”具体工作安排，对排查出的重大风险，全部做到有效管控。

（一）隐患排查

社区（村）梳理重点区域、重点类型、重点行业经营性自建房，建立排查清册（附表1）。

各镇街要加强工作组织，成立由各镇街牵头，规自分局、消防救援、农业农村、住房城乡建设、市场监管、城管执法和公安等部门参加的联合行动组，以专业机构为技术支撑，组织对排查清册进行核对、确认，开展房屋结构安全排查并填报《自建房结构安全排查表》（附表2），同时开展消防设施隐患排查，将隐患记入排查清册并上报区政府。存在重大隐患的，由镇街责成产权人立即停止使用。

市场监管、教育、文化旅游、民政、卫生健康、公安等行业主管部门按照“三管三必须”和“谁审批谁负责”的要求，落实行业监管范围内自建房的安全监管责任，建立行业排查治理台账。

（二）区级检查

区领导小组办公室汇总各街镇的排查清册，形成我区排查清册，报市领导小组办公室。区领导小组办公室组织专业机构对本区排查清册按10%-20%比例开展检查，对《自建房结构安全排查表》排查结论为存在安全隐患的房屋进行全覆盖检查，重点检查隐患排查有无遗漏，隐患管控措施是否到位。检查过程中发现的风险隐患要立查立改，同时反馈街镇组织开展整治。

（三）市级抽查

市领导小组办公室组织专业机构进行抽查，对各区排查清册按3%-5%比例检查隐患排查和管控情况。区领导小组办公室组织协调各街镇配合迎检工作。

以上排查、检查和抽查同步开展。

## 五、保障措施

（一）完善工作机制

区自建房安全专项整治领导小组办公室统筹协调相关工作，区住房城乡建设委、规自分局、区应急管理局、区农业农村局、区城管执法局、区消防救援支队、区市场监管局等相关单位加强联络、信息共享。

各镇街有计划开展房屋结构安全排查和消防隐患排查，于每周二将相关数据和进展（附表3）报送至区领导小组办公室。区领导小组办公室按照市区要求每周汇总报送相关数据和进展，并不定期汇总整理问题集、进展通报、迎检情况等材料与各相关单位共享。

（二）加强责任落实

落实区、镇街、社区（村）各级责任，确保“百日行动”取得实效。排查表由具有土建专业中级职称及以上人员对每栋房屋排查结论签字确认，并加盖排查单位公章。

（三）强化技术支撑

“百日行动”是在农村房屋安全隐患排查整治工作对自建房安全信息开展排查，由区领导小组办公室做好自建房排查系统使用培训和技术保障。各街镇委托房屋建筑设计、施工、监理、检测、鉴定专业机构，由其提供专业支撑。

（四）落实经费保障

参考门头沟区灾害普查房屋建筑调查、农村房屋安全隐患排查费用标准，特事特办，简化资金拨付流程，由区财政局对“百日行动”涉及的排查、检查专业服务经费予以保障。

附表：1.门头沟区自建房安全专项整治“百日行动”排查清册

2.自建房结构安全排查表

3.门头沟区镇街百日行动工作进展情况统计表

附表1

门头沟区自建房安全专项整治“百日行动”排查清册

| 属地： 区 镇街 填报时间: |
| --- |
| 序号 | 基本信息 |  | 房屋信息 | 排査情况 | 治理方案 |
|  | 编号 | 社区 （村） | 房屋 地址 | 房屋用途 | 产权人 | 身份证号码 | 联系 电话 | 房屋 层数 | 建筑 面积 | 结构 类型 | 建造 年代 | 结构 安全性 | 消防 设施 完好性 | 建设 合法 合规性 | 经营 安全性 | 治理 措施 | 完成 时限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（盖章）： 主要负责人： 填报人： 联系方式: |

备注：1. 统计范围：所有经营性自建房。

- 基本信息栏由社区（村）填报；房屋信息、排查情况、治理方案栏由镇街填报。

- 编号规则：每个自建房编号具有唯一性，“区+镇街+社区（村）”拼音首字母+4位数字自行进行编排。

- 房屋用途：餐饮饭店、民宿宾馆、批发零售、休闲娱乐、教育培训、医疗卫生、养老服务、生产加工、仓储物流、出租居住、商务办公、农贸市场、宗教场所、其他。

- 结构类型：砌体结构、底部框架-上部砌体结构、混凝土结构、钢结构、木结构、混合结构、其他。

- 结构安全性内容可根据专业机构复査安全等级或1年内是否做过安全性鉴定填报；消防设施完好性内容可根据消防专项检査情况填报；建设合法合规性内容包括土地、规划、建设等是否符合要求；经营安全性内容包括各类经营许可、场所安全要求等是否符合要求。

附表2

| 一、基本信息 |
| --- |
| 产权人 |  | 身份证号码 | 联系电话 |  |
| 房屋用途 | 口自住 □民宿 口生产厂房 口商店 □出租 □幼儿园 □其他： |
| 地址 | 区 街道（地区、镇、乡） 村 组（路） 号 | 建造年代 | 年 |
| 结构形式 | 口土木 口砖木 口砖土混杂 口木结构 口石木 口砖混 口其他： |
| 层 数 | 口单层 □两层 □三层及以上 | 开间数量 | 间 | 建筑面积 | m2 |
| 承重构件 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： 柱： 梁： |
| 楼（屋）面类 型及材料 | 口平顶 口单坡 □双坡 口柁梁+檩条 口木屋架+檩条 口穿斗木构架 口硬山搁檩； 口小青瓦 口粘土平瓦 口钢板瓦 口树脂瓦 口草泥顶 口茅草顶 口石板屋面 □预制板（可多选） |
| 历史鉴定情况 | 口无； 口有： 鉴定时间： 鉴定结论： |
| 二、房屋场地与地基基础安全排查结果 |
| 1.房屋场地是否存在安全隐患：是口 否口 房屋场地安全隐患类型（可多选）： 口处于滑坡、崩塌、地面沉陷、山洪等危险区的场地； 口地质灾害严重，环境工程地质条件严重恶化； 口房屋距离山体较近或地势高差很大釆用护坡且护坡出现开裂、变形等损伤造成雨季容易垮塌的场地。 |
| 2.房屋地基基础是否存在安全隐患：是口 否口 房屋地基基础安全隐患类型（可多选）： 口地基不稳定产生滑移； 口地基基础存在不均匀沉降已导致上部结构出现较大变形或结构构件出现裂缝。 |
| 三、主体结构安全排查结果 |
| 1.改造情况 |
| 加层与扩建 | 口增加一层（口轻钢加层 口砌体加层） 口增加二层及以上 □周边扩建 口楼内增加夹层；口封院改造 □其他 |
| 拆改内容 | 口拆除墙体（口横墙 口外纵墙） 口墙体开洞 口拆改承重柱 □其他 |
| 2.主体结构构件安全排查结果 |
| 主体结构构件是否存在安全隐患:是口 否口 主体结构构件安全隐患部位（可多选）： 口墙体 口柱 口梁 口楼面板或屋面板（屋架） □阳台或雨棚板 口独立砖柱 口连接节点 □围护结构 |
| 四、排査结论 |
| 口严重安全隐患房屋 □一般安全隐患房屋 □未发现安全隐患房屋 |
| 排查单位 |  |
| 排查人（签字） |  | 排查日期 |  |
| 建筑立面和损伤照片另附 |

自建房结构安全排查表

附表3

| 门头沟区 镇街百日行动工作进展情况统计表 |
| --- |
| 填表单位： | （公章） |  | 填表人： | 填表日期： 年 月 日 |
| 累计排查经营性自建房数量 | 本周排查经营性自建房数量 | 累计判定存在安全隐患的经营性自建房数量 | 本周判定存在安全隐患的经营性自建房数量 | 累计采取停止使用等管控措施的经营性自建房数量 | 本周采取停止使用等管控措施的经营性自建房数量 | 百日行动完成进度（%） |
| 注：1.表中经营性自建房数量单位为栋 2.百日行动完成进度是指本辖区已完成整治的经营性自建房数量/所有经营性自建房数量 |