附件3：

**区城市管理委员会门头沟区金沙街（华兴路-莲石湖西路）随路电力隧道项目2021年度绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

门头沟区金沙街（华兴路-莲石湖西路）随路电力隧道工程，建设内容及规模为新建电力隧道1070米，项目总投5678.46万元。

（二）项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为536万元，其中：财政拨款536万元，截止到2021年12月底，本项目共支出536万元，其中：财政拨款536万元。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

金沙街电力隧道总体形象目标为100%，实际完成总体形象进度的97%。

（四）项目资金管理情况分析

门头沟区金沙街（华兴路-莲石湖西路）随路电力隧道工程，全年预算数536万元，全年执行数536万元，执行率100%。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优

四类评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

门头沟区金沙街（华兴路-莲石湖西路）随路电力隧道工程，全年预算数536万元，全年执行数536万元，执行率100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。金沙街电力隧道指标值均为完成总体形象进度的100%,截至2021年底，金沙街电力隧道完成总体形象进度的97%.

（2）质量指标。项目质量符合相关规范要求，质量合格。目前项目建设过程中质量全部合格。

（3）进度指标。2021年底前完成总体形象进度的97%。已完成指标值。

（4）成本指标。根据概算批复金额，严格控制成本。目前三个项目均为超概，已完成指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目完成后，明确产权分界、电力设施产权单位及运行维护主体，保证了各用电单位、附近居民用电的及时性和可靠性，减少用电的不安全隐患，为居民安全用电提供保障，解决了当设备故障时因缺乏专业技术人员的维修使居民用电没有得到保证的问题，解决社会矛盾突出问题，创造和谐社会环境。能够完成指标值。

（2）社会效益。本次电力隧道工程的实施，满足了区域的供电需求，使得区域电力设施的安全性和稳定性得到了进一步提高，项目的建设具有较好的社会效益。能够完成指标值。

（3）生态效益。本次电力隧道工程的实施，使区域整体环境变得整齐、整洁、有序。进而提高了门头沟区居民的生活及交通出行质量，使居民有了环境优美的活动场所和工作环境，是创建和谐社会的重要举措。能够完成指标值。

（4）可持续影响。项目实施对自然环境改观、减少环境污染等可持续影响。能够完成指标值。

3.满意度指标完成情况分析。项目完成后，得到周边居民及企业认可。能够完成指标值。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

 单位公章

2022年2月26日