中关村门头沟园2022年工作总结

及2023年工作计划

今年以来，门头沟园深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委、区政府的工作部署要求，坚持科技强区发展战略，在“文旅体验、科创智能、医药健康”三大主导产业基础上，进一步拓宽“人工智能、医疗器械、数字视听”三个细分产业发展赛道，以坚定的决心、执着的干劲、务实的作风，探索经济高质量绿色发展之路，全力打造长安街西延线专精特新产业集群。现将2022年工作情况及2023年工作计划汇报如下：

一、2022年工作情况

（一）党建引领促进发展,各项工作深度融合

1.融合品牌。全面加强顶层设计，结合“专精特新”产业集群建设，在巩固深化“马克思主义读书会”“红色先锋”等系列品牌的基础上，依托融通机制、融智教育、融炼队伍、融汇力量等措施，打造园区党建品牌，切实把党建品牌成效转化为推动园区实现高质量的发展优势。

2.融通机制。坚持问题导向，建立党建与发展的融通机制，形成“融通器”，实现党建和发展的深度融合。机关党建提升行动，巩固深化党史学习教育成果，结合“我为群众办实事”实践活动，依托创城、疫情防控、垃圾分类等工作，落实“服务包”制度，提升机关干部服务企业意识，提高服务企业能力和水平。国企党建引领行动，抓好国企党员学习教育，增强国企党支部规范化建设，科学评价党建工作质量和效果。依托“马克思主义读书会”等平台，科学系统学习《资本论》中的地租理论，解决企业发展遇到的实际问题，逐步探索“管委会+平台公司”运营模式。非公党建提质行动，积极探索非公企业党建新路径，在“覆盖质量、服务载体、创新推动、作用发挥”上实现“四个破题”，形成领导有力、协调顺畅、运转高效的工作机制，切实增强非公企业党组织的凝聚力、战斗力和影响力。

3.融智教育，聚焦党员、干部、职工教育培训，构建“一个平台+三大模块+六大课程”的教育培训管理体系，创建“红色先锋融合教育”。“一个平台”即整合“微党课”“红色先锋”等品牌资源，形成一个融合教育平台；“三大模块”即党性修养、理论知识、实践拓展三大教育培训模块；“六大课程”即“听”授课、“诵”经典、“学”技能、“看”样板、“讲”事迹、“议”经验。最终，实现“四融合”，即：教育对象融合，把党员和干部两类不同群体纳入同一平台进行教育培训；教育平台融合，整合线上、线下培训平台，打造集传统、新媒体于一体的多维度互动平台；教育资源融合，在依托专家、讲师等教育资源的基础上，组建“红色讲师团”队伍，提供师资支撑，使师资力量和课程设置有机融合；教育管理融合，打破人员“领域”界限，同步开设各领域支部规范化建设等课程，既节约教育资源，又提高教学质量。

4.融炼队伍。依托“红色先锋融合教育”平台，企业党员、机关干部、国企职工互当讲师等轮岗体验，加强党员交流互动，探索健全选拔、培育、管理、使用的熔炼队伍全链条机制。对有需要的人才进行重点跟踪、重点培养，根据需要及时使用，同时加强一线识别考察干部，建立一线识别考察干部的双向评价机制，提前做好选情摸排，纳入后备干部及党员发展储备库，形成循环递进新链条。

5.融汇力量。依托党群服务中心等平台，通过学习融入、责任融入等形式，实现思想融入，提升政治领导力；通过与产业发展融合、与服务企业融合，实现行动融合，提升群众组织力；通过人才向企业融汇、平台向企业汇、资金向企业层融汇，实现资源融汇，提升服务支撑力，最终融汇各方资源力量，提升园区党建品牌价值。

（二）经济运行稳中有进，主要指标增势良好

1.经济指标。1-11月门头沟园规模以上高新技术企业实现总收入478.15亿元，同比增长7.1%（全市平均增速2.0%），增速在中关村一区十七园排名第5位。1-10月，园区完成地方级财政收入17.01亿元，同比增长25.%，还原留抵退税实际地方级财政收入22.31亿元，同比增长59.7%；形成区级收入12.43亿元，同比增长79.9%，还原留抵退税实际区级收入13.23亿元，同比增长89.9%。

2.创新指标。1-11月规上高新企业专利申请数452件，同比增长62.6%，增速在全市排名第3位，其中发明专利申请数278件，同比增长129.8%，增速全市第1位；专利授权数288件，同比增长56.5%。

3.产出指标。1-11月规上高新地均产出率252.99亿元/平方公里，同比增长18.5%，增速在中关村一区十七园排名第5位，生态涵养区排名第2位；劳均产出率373.82万元/人，同比增长14。14%，全市排名第2位。

（三）主导产业加速聚集，重点项目有序推进

1.突出产业聚集。抓紧编制三大产业发展规划，心血管医疗器械产业发展规划正在抓紧组织专家评审、结项，人工智能产业发展规划编制工作已完成产业基础分析和产业定位，发展方向愈发清晰，超高清数字视听产业发展规划编制工作已顺利启动。推进管委会与北京药学会、北京图象图形学学会、德山M-LAB生物医药孵化器签订四方合作协议。走出去学习、请进来研讨，通过走访清华智谱华章、星光影视园等行业优质企业、龙头企业、举办创新发展研讨会，探索加强资本需求对接、政产学研用闭环，在三大细分领域转化创新成果的可能性。

2.突出氛围营造。主办中关村论坛“中关村昇腾人工智能产业分论坛”，北京昇腾人工智能计算中心暨生态创新中心揭牌，启动2022昇腾AI创新大赛北京赛区赛事活动，举办首届中关村（京西）人工智能会客厅，成立“人民健康系统工程机器人实验室”，举办2022中关村国际前大赛“中关村银行杯”大数据与云计算领域决赛，成功举办创客北京·华鲲振宇·昇腾AI创新大赛决赛及第二届中关村（京西）人工智能会客厅活动。同时，围绕人工智能领域开展全员系统化培训，为园区产业发展夯基筑本，聚势谋远。

3.突出重点项目。中关村（京西）人工智能科技园项目顺利推进，签署《三方共建“中关村（京西）人工智能科技园”项目合作协议》及相关备忘录，项目一期先行启动建设，总投资约38.99亿元，目前已取得多规合一初审意见与立项手续。京西算力中心项目已取得立项批复，设备采购与空间装修改造已完成招标，正在办理开工许可手续，力争2022年内正式上线运营。

（四）财源建设提质增效，入驻企业培植有力

1.多措并举扩增量。充分发挥孵化器、加速器和社会组织的作用，优化产业服务，进一步培育和激发市场主体活力；与北京新发展互联网文化创意产业管理有限公司签署合作协议，发挥政企合作平台优势，充分利用新发展公司的丰厚资源，齐力打造我区财源增长的重要战略基地；拟出台《中关村门头沟园激励孵化器发展壮大若干措施（试行）》，措施已征求各相关单位意见，下一步按照区领导相关指示进行进一步修改完善。

2.坚持不懈稳存量。从财政贡献角度定期开展企业走访和诊断，先后完成一季度地方级收入降幅最大的25家企业原因调查；完成高精尖降幅前50名榜单企业减收原因调查和全年情况预判；完成大数据预警派单企业的情况统计分析工作；协助完成区领导重点关注企业、调研企业的信息搜集整理工作；完成重点项目、金额较大项目投资进度的督促工作。

3.全力以赴做挽留。对拟签出我区的企业，全力以赴开展挽留工作；对已迁出的企业进行回迁动员，每周向区财源建设专班报送情况。与160家迁出企业进行逐一对接，目前已回迁2家企业（易程创新科技有限公司，2021年地方级收入110.2万元，截至2022年5月地方级收入97.9万元，通过报请区政府协调市住建委协助办理相关业务资质进京；另成功挽留2家欲迁往京外的企业）。

（五）服务企业暖心周到，营商环境持续优化

1.持续优化营商环境。以全区“营商环境建设年”为契机，主动认领“5+1”专项行动计划中的园区任务，全力配合区级部门做好优化营商环境建设体制机制创新工作和各项创新试点专项行动，推荐园区4家孵化器企业成为全区执法监管领域“双承诺”执法新场景试点单位，享受执法监管方面的试点政策便利；推荐5位企业高管参评全区优化营商环境特约监督员，其中2名代表在全区大会上接受区委、区政府主要领导现场颁发聘书。联合区税务局与园区全体企业签订税收共治三方合作框架协议，涵盖15条纳税“套餐式”服务，搭建三方交流平台，促进合作共赢。邀请区发改委、区财政局、区人保局、科信局、区投促中心等相关单位上门听取企业意见建议，向企业讲解我区相关支持政策，助力企业与区级部门建立起沟通联系；四是持续维护好重点企业税务服务渠道，把园区打造成全区效率最高、服务最优的服务标杆，稳定重点企业长远发展的决心。

2.落实各项助企纾困政策。严格落实中央、市、区关于统筹疫情防控和经济稳定的一揽子政策措施，督促园区内国有企业、单位按要求做好租金减免工作，共减免61家企业金额共计905.8万元，涉及面积1.7万平米。我区非国有孵化器房租减免方案出台后，对园区所有孵化器进行摸排，协助2家申报房租减免补贴，涉及企业20家，房屋面积1.04万平米，减免租金286.09万元，申请补贴132.15万元。梳理汇总园区企业因疫情造成的供应链不畅问题，提请市区相关部门解决。联合市标准化研究院、区市场监督管理局向园区4家公司颁发《企业生产标准》，引导企业参与行业标准制定，为企业复工复产、推进质量发展保驾护航。

3.提供多层次优质金融服务。推荐重点企业与我区多加商业银行对接融资需求，提升企业融资额度；加大政策宣传力度，开展知识产权金融专题宣讲，使企业充分享受市级融资担保优惠措施；支持企业股权融资，持续跟进企业上市准备工作，支持企业进入储备库；落实好农业领域贷款贴息等金融政策，向北京沱沱工社生态农业股份有限公司发放2022年农业贷款贴息及担保费补贴31.2万元，并做好2023年度农业领域贷款贴息等金融扶持工作。

4.助力科技企业创新发展。基于他山科技成功打造全球首款触觉专用AI芯片和基于分布式SNN算法的产业化应用芯片，向市委市政府报送相关信息，市领导重点关注并上门调研座谈；推荐园区德山M-Lab生物医药孵化器申报建设2022年标杆型孵化器项目，助力企业申报；对园区企业玉研精密仪器、顺圆和合进行实地核查，协助2家企业申报2022年中关村示范区科技型小微企业关键技术创新支持项目；推荐北京中柏创业化工产品有限公司等32家企业参与市级示范企业总部的评选；推荐科技研发类企业青年带头人申报北京市杰出青年科学基金项目申报，积极推送企业新产品参加全国双创周北京主题展。

（六）功能布局持续完善，公服配套便捷高效

1.促进空间转型升级。积极引导市场主体采用灵活多样的方式盘活利用存量空间。对接并实地踏勘10余家企业，上会研究7家老旧厂房改造项目、2家新建类项目，为其出具相关审核意见，支持空间转型升级。目前富根电气已完成厂房装修升级，聚焦数字视听产业领域，实体入驻包括元点未来科技等10家企业，入驻率约65%。东方电器、三雄科技等4家正在进行装修改造，预计年内改造完成。在推进厂房改造的过程中，及时总结共性问题、先进经验，形成适用于园区实际的老旧厂房改造成熟路径。

2.完善园区公服配套。园区通过完善园区功能区块划分及产业空间布局，按三个不同层级打造配套服务设施“1+3+N”的落位格局，即“一线、三区、N点”，为便利员工生活、企业生产提供有力的支撑。依托S1线上的商业中心提供区域级的大规模服务配套，结合孵化器运营、老旧厂房改造发挥各市场主体的能动性，灵活配置一定规模的配套，已引入莲宫雅叙规模餐饮、八合里火锅品牌首店、德南面包房连锁店、世纪华联超市、爱生活儿便利店等配套，目前除莲宫雅叙正在装修外其余均已实际落地运营，利德衡、巨擎正在申请增设服务配套。会同石龙公司加快石龙三期6号楼综合配套服务中心建设，目前大堂基本装修完毕，生态文明实践基地展示中心正在装修。石龙五期市政基础设施建设项目目前正在推进招标工作，已发布招标计划与招标公告，预计11月中旬完成招标，争取2022年11月底地下管网工程开工。

3.提升园区整体品质。优化交通出行环境，会同区城管委、区交通局等部门引进哈啰共享单车入园，优化班车运营路线，研究园内公共交通情况，解决出行“最后一公里”问题；针对“停车难”问题，组织相关部门研讨，已在桥园路、平安路等道路路侧施划临时停车位，同时拟建设临时停车场，预计年内开工；更新道路中央破旧的隔离护栏，完成莲石湖西路开口实施等。融入绿色节能理念，石龙三期屋顶分布式光伏试点于7月实现并网发电，项目日发电量平均可达1010度左右，累计收益约10.91万元。加强园区推介，会同相关部门打造“两区”建设标识系统。目前已在园区周边高速公路、主干道等处选取设立点位，下一步拟借鉴先行园区（组团）设立情况在规定时限内完成标识构建物设立。

（七）疫情防控常抓不懈，全力维护稳定大局

1.紧抓疫情防控不松懈。制定园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案及企业开复工工作措施，并签订疫情防控责任书。每日召开工作协调会，建立零报告制度，严格落实疫情防控期间“日报告”、“零报告”制度，确保信息畅通。在园区设立核酸检测点，组织、协调园区企业职工进行核酸检测约101301余人次，集中隔离73人已经全部解封，居家隔离377人；解除弹窗约2340人次。督促指导辖区企业进一步强化管控措施，强化企业复工复产支持、保障工作，切实保障园区持续稳定发展。

2.力争安全生产零事故。坚持安全例会制度，对春节、冬奥、二十大等重要时段进行工作部署，及时通报当前安全生产形势，制定并下发相关通知、方案等文件120份。强化安全生产宣传教育，组织安全生产相关培训教育12次，向企业发放各种安全宣传手册、海报2500余份，张贴标语120余条，张贴宣传海报500余张，还开展了岗位安全培训、应急演练等教育活动。强化属地联合检查，全年共计检查企业370家，查出安全隐患项，整改隐患75项，督促园区企业落实安全生产主体责任。同时依托消防工作站，展消防安全区域联防工作，切实强化园区应对突发火灾事件的处置措施。

3.推进综合治理见成效。制定园区治安防范及环境治理巡查相关管理制度及奖惩制度，截止至11月末，共巡查3300余次，及时消除各类环境隐患，累计发现并及时处置环境类、城市管理类、非法经营类、治安防范类等各类隐患140余处。积极开展园区企业生活垃圾强制分类及示范片区创建工作，已完成42家单位的垃圾强制分类工作，并通过考核验收。做好流动人口服务工作，今年共统计88家企业、新增1722人，核销919人，平台现有2813人。完成智慧园区人员管理系统日常运营、维护、统计、报送，目前已开通企业及楼宇账号108家，共录入企业员工数据5000余人，90%的园区常驻员工已经完成信息录入。联合区交通支队，2022督促企业完成每季度车连违章超标整改措施的制定及相关手续的办理共12次。全力做好接诉即办工作，全年共处理138件，其中疫情相关130余件，处理结果满意率达100%。

二、2023年工作计划

（一）坚持党建引领园区建设发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，将产业发展与党建相结合，提升干部的政治素养。切实加强党对园区各项工作的集中统一领导，健全决策咨询机制，提高科学决策水平，确保将党的领导贯穿绿色发展和园区建设的各方面全过程。

（二）加快重点项目建设进度

中关村（京西）人工智能科技园项目于2023年初开工建设，上半年完成6016、6017、6019、6020 四个地块土护降和地下结构施工，下半年进行上述四个地块地上结构施工和6014、6022两个地块土护降和地下结构施工。算力中心2023年实现平稳运行，服务人工智能产业发展。积极对接遨博机器人产业园项目选址、落地方案、建设内容等具体事项，对接意向购地企业洽谈，推动石龙五期项目拿地。

保障重点项目配套基础设施。石龙五期市政基础设施建设项目5条城市支路建设2023年上半年完成市政管线及路基施工，下半年完成路面、铺装、绿化、交通工程施工等工作，年底前具备验收移交条件。会同区规自、城管委等相关部门协调推进石龙五期城市主次干路、能源中心、变电站等基础设施建设，统筹安排好建设时序，确保与人工智能科技园项目同步推进。

（三）促进产业空间升级

积极对接园区平台公司及相关企业，持续跟进厂房改造进度，协调解决厂房改造中的问题，加快存量空间的盘活利用。2023年推动改造完成的产业空间引驻符合门头沟区及园区产业定位的企业；协助迪普首泰、剑江制衣、中御、中天元等意向改造主体办理改造手续，2023年取得实质性进展。研究盘活利用约20万平方米闲置楼宇空间。会同区住建委相关部门探索东方博特烂尾楼改为配套公寓的实施路径；助力航天四院在提升区域贡献基础上的空间拓展，推动其西侧土地一级开发前期工作，支持其收购三聚裕进闲置产业空间。

（四）优化园区整体环境

促进园区交通出行环境大幅提升，石龙高科大厦北侧临时停车场于2023年第一季度建成投用，监督管理京门静态交通公司规范运营，补齐区域内停车缺口。会同区交通支队、城管委等相关部门加快园区内道路移交，桥园路、平安路等道路违规停放车辆现象得到初步整治。深化落实中关村门头沟园区及生态街区整体品质提升研究方案，会同区规自分局、城管委、园林绿化局等部门，提前谋划园区环境整治与景观提升项目，并推动相关项目实施。

（五）完善公服配套设施

推动石龙三期6号楼综合配套服务中心建设。会同石龙公司做好莲宫雅叙公司落地服务，力争2023年一季度启动3000平米餐饮配套的运营，服务京西创客工场区域内企业职工；生态文明实践基地展示中心完成装修、对外开放，北京银行门头沟绿色支行入驻；会同区商务局引入品牌服务商家，提升配套品质；对接展厅产业发展与企业展示板块，征集优质企业展品，加强宣传推介。结合孵化器运营、老旧厂房改造发挥各市场主体的能动性，灵活配置一定规模的配套。

（六）聚力发展人工智能产业集群

1.搭建人工智能算力算法平台基座。以中关村（京西）人工智能科技园为牵引，联合清华大学人工智能团队、华为等机构，打造千 P 计算中心、大模型算法平台两大人工智能基础服务平台，融入国家算力大网络，争取工信部“国家智能计算中心”、科技部“人工智能融合创新中心”牌照，成为重要的算力节点，为国家科技自立自强贡献力量。

2.实施“场景负责制”，推动智能医疗、智能视听、智能制造、自动驾驶领域 AI 融合应用。智能医疗领域，瞄准 AI 医疗影像、医疗机器人、AI 辅助医学科研、AI 药物研发细分领域，推动与阜外医院在创新转化孵化、智能医疗数据开放、共性技术服务平台等方面合作，吸引智能医疗影像、AI+创新医疗器械等创新企业落地；智能视听领域，围绕 AI+超高清视频、AI+超高清视频应用，推动央视等相关主体组建创新联合体或大模型联盟，围绕山地文旅资源等重点场景公开“揭榜挂帅”，吸引超高清视频智能处理及应用、虚拟人等相关企业落地；智能制造领域，聚焦精密仪器仪表、机器人、智能制造服务，联合精雕科技、遨博机器人等企业，打造小试样品测试、小批量生产等特色共性服务平台，吸引产业链上下游企业。

（七）积极推动医疗器械产业集群发展

1.充分利用龙头企业共性技术服务平台，促进成果转化。依托阜外医院国家级心血管研究中心和临床试验机构集聚先发优势，和百洋医药人原代心肌细胞创新技术转化平台等企业成果转化平台，吸引和培育一批体外超声波诊断、智慧方舱医院、人工心脏、心血管高值植介入耗材、手术机器人交互组件、血管介入机器人、可穿戴生命体征设备及零部件、AI 创新医疗等创新企业，快速产业化一批市场急需的创新或者进口替代产品。

2.推动发展医疗行业大模型，吸引专业运营商。依托阜外“国家心血管病中心”、301 医院等医疗机构大数据资源，以算力为支撑，发展医疗行业大模型，赋能医疗器械、智能医疗相关企业，以此引进安德医智、深思考等大模型科技企业，带动产业集聚。打造 GMP 产业化示范基地。充分利用医疗器械注册人制度，建设 GMP 认证标准厂房及公共配套，针对影像诊断和医疗机器人等龙头企业，进行定向招商。

3.引育一批专业化服务机构。围绕心血管领域医疗器械创新研发和成果转化，支持专业化研发生产服务平台建设，吸引符合国际标准的合同加工（CMO）、外包合同外包服务机构（CRO）、合同定制研发生产服务机构（CDMO）、医疗器械工程化平台等。

（八）加快推进数字视听产业集群

1.围绕中央广播电视总台超高清示范园，开放产业要素生态，形成吸虹效应。开放生产资料，促进央视“5G+8K”超高清示范园 4K/8K 超高清电视演播室、超高清电视特种设备研发平台、4K/8K 超高清电视转播车测试和维护平台等共性产品优先向门头沟超高清数字视听企业开放；开放市场需求，依托央视超高清示范园运行对设备、内容等的需求，对门头沟区企业在部分产品和服务进行定向采购，带动产业链上下游技术研发、设备生产、内容制作、版权交易、数字传播、教育培训等企业加速集聚。

2.发挥科研院所科研创新优势，建立数字视听重点实验室。以实验室为牵引，布局端到端云上全流程生产线、基于区块链的数字资产交易平台，推动完善内容制作的标准，开展视频质量测评，提升产业集聚效应。

3.完善“专项资金、产业基金、融资租赁”金融支撑模式。积极争取国家广电总局高新视频领域便利化政策向园区集中；用好北京宣传文化引导基金、北京广播电视网络视听发展基金、京新数字视听投资基金等资源，结合北京市发展 5G、超高清视频等产业政策，推进设立产业发展专项扶持资金，培育孵化高新视频明星企业。

（九）完善园区政策体系，加快产业能级提升

1.出台专项产业政策，精准赋能专精特新企业。理顺国家级、市级、区级、园区的现有政策，围绕人工智能、医疗器械、超高清数字视听等重点产业发展方向，配合算力算法新基建，融合资金、空间、人才和住房等产业发展要素资源，为企业量身定制研发补贴、税收优惠、政府采购等支持政策，形成产业链、价值链、创新链、人才链、教育链等全生态支持，精准助力重点产业高质量发展。

2.出台专精特新中小企业的专项扶持政策，扫清企业成长过程中的政策“盲点”、“空白点”。聚焦门头沟的重点产业领域，围绕中小企业初创、发展、成长周期，提供系统支持政策，以“补齐政策缺口，培育门头沟专精特新集群产业”为导向，进一步优化升级涵盖创业投资基金引导、共性技术平台开放共享、科技成果转化与应用、产业用房租赁、人才引进与培育等政策措施，更精准赋能中小企业，形成精准、完善的政策包。

（十）升级创新创业服务体系，培育创新发展动能

1.扎实推进“聚才引智工程”。大力实施“京西聚智”计划，以新首钢国际人才社区建设为契机，用好用足《北京市引进人才管理办法》、《门头沟区进一步构建高精尖产业结构促进高质量绿色发展的若干措施》、《门头沟区人才租赁住房管理办法（试行）》等涉及或人才专项的支持政策。围绕园区主导产业方向，统筹运用落户指标、工作居住证、人才公寓、子女入学等优惠资源，引进一批创新能力卓越、科研成果突出的高端人才及团队，不断壮大人才队伍。鼓励精雕集团、奥博智能等龙头企业与高校、科研机构合作，通过产教融合的方式，培养符合门头沟特色产业发展需求的专业人才。

2.构建“2+N”的科技服务平台体系。以千 P 算力中心和大模型平台两大 AI基础平台为骨干，以华为、央视、阜外医院、精雕科技等龙头企业联合搭建的共性技术服务平台、科技成果转化孵化平台等为基础，构建平台生态。为上下游关联企业实施衍生孵化、关联孵化、新产品测试验证等提供专业服务，推动大中小企业资源共享、协同创新。

3.强化产业联盟协作。推进与中关村数智人工智能产业联盟、中国超高清视频产业联盟等联盟协会资源的生态合作，打造开放协同的创新网络。举办高质量的论坛、创新大赛等活动，打响园区品牌。常态化举办特色化、有影响力的新产业 30 人论坛、科技成果转化对接、创新创业大赛、企业及人才榜单发布等公共活动，加大园区宣传力度，提升门头沟园知名度，建设具有科技创新活力的生态氛围。

中关村门头沟园管委会

2022年11月28日