附件2：
区融媒体中心2025预算年度重点支出项目
绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
2019年2月28日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》通知。北京市广电局和京信局联合印发了《北京市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》通知。这两份4K/8K超高清产业发展的指导性文件，充分说明国家和北京市把超高清电视的发展提升到了战略高度，是继高清电视之后我国广电产业发展的又一项跨越式工程。
《北京市加快推进媒体深度融合发展三年行动计划（2023年-2025年）》：“推动媒体融合发展，是党中央着眼巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论作出的重大战略部署。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于融媒体发展的重要论述和对北京一系列重要讲话精神，贯彻落实市第十三次党代会精神，深刻认识媒体融合转型的极端重要性，以市属媒体和区级融媒体中心为重点，深入实施全媒体传播工程，不断增强推进全市媒体深度融合发展的内升动力，着力打造在全国具有较大影响力和竞争力的首都新型主流媒体。
重点任务(三)强化先进技术引领
1.加快技术创新应用。紧跟5G、4k/8k、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、元宇宙等先进技术发展，创新应用场景、丰富传播形态、提升用户体验。建好北京广播电视8k超高清电视实验频道。拓展5G高新视频应用，建设用户跨屏互通系统，呈现数字电视、IPTV和自有移动客户端的多屏联动。以一体化制作播出、内容审核为重点，推动区级融媒体中心技术系统智能化、融合化升级。推动市、区媒体网络安全管控平台建设，提升安全态势感知和主动防御能力。”
为深入贯彻落实中央《关于加强和改进党的新闻舆论工作的意见》和市委有关会议精神，推动区级传统媒体转型升级，与互联网新兴媒体融合发展，实现中央厨房与数字传播矩阵系统双核心驱动，切实提升新时期新形势下区级媒体的传播能力，初步实现平台、信源、产品、渠道、技术、人才等五方面的融合，以丰富多样的传播形态和传播样式，体现党的意志、反映党的主张，真正实现对阵地、导向、队伍的管理，进一步提升政府媒体平台的传播力、引导力、影响力、公信力，为牢牢把握正确舆论导向筑牢工作基础，为地区各项事业发展提供有力的舆论保障。
门头沟数字融媒传播矩阵系统建设项目搭建了我区自己的超高清数字传播系统。既可以通过实际系统的搭建和使用进一步了解相关技术并锻炼技术队伍，又可以满足现阶段区委区政府多媒体、多类型节目宣传录制任务。2023年7月项目完成事前绩效评估工作。首期已完成4K拍摄舞美、灯光、声学等基础设施建设，2024年二期已完成大屏和4K视音频制作部分，2025年三期完成全部项目，资金用于支付项目尾款及质保金，共计446.50万元。
（二）项目资金投入及使用情况
在资金支出方面，项目累计实现总支出2858.37万元，整体资金支付进度与项目建设进度基本匹配。支出结构主要集中在建筑工程费、设备购置费及系统建设等核心板块，各项支出均严格按照项目概算及财务管理制度执行，确保了专款专用。
2025年度，项目资金流动情况如下：
年度资金投入情况：本年度计划投入资金446.50万元，实际到位资金446.50万元，资金来源为市级财政转移支付，有效保障了年度建设任务的资金需求。
年度资金支出情况：2025年度实际发生资金支出446.50万元，年度预算执行率为100%。资金主要用于资金用于支付项目尾款及质保金。截至2025年12月31日，所有支出均附有合规的合同、发票及付款凭证，账务处理规范。
（三）项目资金管理情况分析
针对重点支出项目，中心严格执行相关管理规定，实行专款专用、单独核算，确保资金拨付与项目进度相匹配，保障资金使用的规范性与安全性。在绩效目标编制方面，科学设定了涵盖产出、效益、满意度等维度的绩效指标体系。执行过程中，本单位常态化开展绩效运行监控。经评价，项目资金使用效益显著，各项绩效指标基本达到预期目标，有效支撑了年度重点工作任务的完成。
二、绩效自评结论
绩效自评总分：100分
绩效自评等级：优秀
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目绩效目标、绩效指标设定情况
贯彻执行党中央和市委关于意识形态主体责任、媒体融合发展等重要精神，建设一个以媒体融合及新闻指挥调度系统为目标的区级融媒体平台。推动新闻信息与政务、服务紧密结合，倾听百姓呼声，回应百姓关切，宣传引导服务群众，巩固基层宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。满足现阶段区委区政府多媒体、多类型节目录制的任务。主要产出指标：搭建一套4K制作网，系统运行可靠性100%，于2025年12月底前完成。主要效益指标：年度内区内企业直播录制5场。
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目建设了一个以媒体融合及新闻指挥调度系统为目标的区级融媒体平台。推动了新闻信息与政务、服务紧密结合，倾听百姓呼声，回应百姓关切，宣传引导服务群众，巩固基层宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。满足了现阶段区委区政府多媒体、多类型节目录制的任务，基本完成了项目总体绩效目标。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：系统包含一套大屏系统、一套4K制作网、一套转播系统，完成了数量指标。
（2）质量指标：系统运行可靠性达到100%，满足超高清制作需求，完成了质量指标。
（3）时效指标：系统于2025年12月底前完成，完成了时效指标。
2.成本指标。
（1）经济成本指标：总投资控制在预算内，完成了经济成本指标。
（2）社会成本指标：不涉及。
（3）生态环境成本指标：不涉及。
3.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：不涉及。
（2）社会效益：年度内共直播34场，完成了社会效益指标。
（3）生态效益：不涉及。
（4）可持续影响：设备使用年限不少于7年。系统目前处于运行第1年，运行状况良好，未出现故障，设备损耗符合预期，能够确保持续稳定运行不少于7年，满足项目可持续影响指标要求。
4.满意度指标完成情况分析。
中心通过优化拍摄流程、加强人员培训及拍摄质量把关等举措，有效保障了每一次拍摄任务的质量，获得了服务单位的一致好评，未发生任何满意度不达标的情况，完成了满意度指标。
四、发现的主要问题和改进措施
无。
五、有关建议及其他需要说明的情况
无。
