部门整体支出绩效自评报告

(2021年度)

部门名称：北京市门头沟区水务局

填报日期： 2021年03月18日

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职责情况

门头沟区水务局（以下简称“我局”）是负责门头沟区水行政管理工作的区政府组成部门，主要职能包括：

1.贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策；制定本区水行政条规并组织实施。

2.统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大气水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。

3.负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并进行监督管理。

4.负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施。制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施；

5.负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。

6.负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7.负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。

8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。

9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。

10.负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。

11.承办区政府交办的其他事项。。

（二）部门机构设置及人员情况

1.机构设置情况

阐述部门内设机构及下属单位数量及名称。

2.人员构成情况

我局机关本级共设办公室、行政审批科、综合管理科、工程计划科（安全监督科）、水资源科等5个内设机构，下设北京市门头沟区水务建设项目事务中心、北京市门头沟区污水与再生水处理事务中心、北京市门头沟区水土保持与水生态工作站、北京市门头沟区节约用水事务中心、北京市门头沟区河湖事务中心、北京市门头沟区水务综合执法队等7个直属单位。

我局共设5个内设机构，下设7个事业单位。行政编制20名，实际21人；事业编制99名，实际83人；离退休人员48人，其中：离休1人，行政退休29人，事业退休18人；其他人员30人，其中：社会化用工24人。

（三）2021年主要工作任务

根据国家及北京市水利主管部门的工作要求，结合我区水务工作的发展实际，我局共计划启动实施重点工程、重点工作约50余项，其中承担区级重点工程8项、市级年度绩效任务4项，计划通过开展河道治理工程、污水处理场建设及改造工程、供水管线建设工程、水厂建设工程、水土保持工程等工作，积极推进完成河道治理、污水处理及节约用水等任务。

（四）部门整体绩效目标设立情况

①根据“流域规划、属地落实，河长负责、统筹兼顾，专业管护、分步实施，强化考核、以奖代补”的试点原则，达到河道管护范围内无垃圾杂物、无水面漂浮物、无盗采砂石、无新增违建、无污水直排、无黑臭水体的管护目标。

②做好河湖景观的日常管理及维护工作，保持环境卫生干净整洁和绿化养护优美健康常态化，充分发挥河湖景观的最大效益，大力提升我区水岸经济发展水平，为地区发展创造优美的环境，促进水岸经济发展，加快推进生态涵养发展区建设进程，为我区人民提供良好的休闲娱乐的场所。

③服务区域内排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水环境，促进全区污水治理，确保下游水质达标，为人民的良好生产、生活创造条件。

④沟道内无私搭乱建、堆放垃圾等影响行洪安全行为活动；无取土、挖沙等造成水土流失和破坏生态环境活动；无不达标排污等影响水质、水环境的活动；沟道清洁、保证行洪畅通。

⑤改善生态环境，为地区发展绿色产业创造条件，减少水土流失，增加就业机会，带动地区产业发展。

⑥进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升我区水生态环境建设水平，提升我区水岸经济发展和城市竞争力，优化了我区投资环境，为河道水岸经济长足发展夯实基础，同时拉动旅游业增长。力争到2020年底，主要河湖实现水清、岸绿、安全、宜人。

⑦按时、保质完成北京市水务局及门头沟区委、区政府交办的其他临时性工作。

二、当年预算执行情况

（一）部门整体预算执行情况

2021年全年预算26,895.15万元，其中：基本支出预算3,415.95万元，占比12.7%；项目支出预算23,479.20万元，占比87.3%；经营支出预算0.00万元，占比0.0%。

截止到2021年12月31日，预算资金总体支出46,759.64万元，其中：基本支出预算3,054.13万元，占比6.53%；项目支出预算43,705.51万元，占比93.47%；经营支出预算0万元，占比0%。部门预算执行率为173.85%%，具体预算执行情况如下表：

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 基本支出 | 3,464.69 | 3,108.46 | 3,054.12 | 0.98 |
| 人员经费 | 3,260.43 | 2,820.98 | 2,766.64 | 0.98 |
| 公用经费 | 204.26 | 287.48 | 287.48 | 1 |
| 项目支出 | 23,430.46 | 61,004.24 | 43,705.52 | 0.71 |
| 经营支出 |  |  |  |  |
| 本年支出合计 | 26,895.15 | 64,112.7 | 46,759.64 | 0.72 |
| 结余分配 |  |  |  |  |
| 年末结转和结余 |  | 12,954.01 | 12,954.01 | 1 |
| 总计 | 28,954.53 | 64,112.71 | 64,112.71 | 1 |

（二）“三公”经费控制情况

2021年，共安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算30.39万元，实际支出11.46万元，具体支出情况如下：

|  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 预算金额 | 实际支出 | 控制率 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 11.47 | 0.38 |
| 合计 | 30.39 | 11.47 | 0.38 |

（三）结转结余率

2021年年末结转结余资金总额为17,353.06万元，全年支出预算数为46,759.64万元，资金结转结余率为37.11%；2020年年末结转结余资金总额为13,243.78万元，全年支出预算数为53,477.92万元，资金结转结余率为24.76%；2021年度部门结转结余率较上一年上升12.35%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

| 序号 | 绩效指标 | 计划值 | 完成值 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程治理流域面积 | 56平方公里 | 56平方公里 |  |
| 2 | 全年污水处理量 | 1500万吨 | 1500万吨 |  |
| 3 | 1、河湖水域保洁面积；2、绿地维护面积；3、河湖钢坝闸维护；4、橡胶坝维护； | 1、235万平方米；2、225万平方米；3、6座； 4、1座。 | 1、235万平方米；2、225万平方米；3、6座； 4、1座。 |  |

2.产出质量:达到设计标准，按照设计标准执行。

3.产出进度:按照设定目标实施

4.产出成本：控制在预算成本内

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：水环境得到提升，助力房地产业发展，为游客提供良好的环境，促进经济发展。

2.社会效益：周边环境得到改善，给居民创造良好居住环境，周围水质环境改善，不在排放未达标污水。

3.环境效益：排放水达到排放标准，符合国家环保标准水质，地下水质量得到提升。

4.可持续影响：长期环保达标，不排放污水，污水处理达标，水质安全

5.服务对象满意度：满意

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为加强财务管理，我局建立了统一的财务管理制度，明确了我局一切经济活动均纳入单位财务统一管理和核算，明确了财务核算的基本要求，明确了财务人员的监督管理责任。此外，为了加强重点资金的管理，规范财务审批手续，提高财务工作水平，我局在基本财务管理制度的基础上，制定了《门头沟区水务局公务卡使用管理办法》、《门头沟区水务局专项工程资金管理制度》、《门头沟区水务局会计稽核制度》、《门头沟区水务局财务人员交接制度》和《门头沟区水务局档案管理制度》等配套制度，明确了公务卡使用的管理要求，提出了重点专项工程资金的管理重点，并明确了财务人员的职责和票据管理要求。

（二）资产管理

为加强部门资产管理，我局按照国有资产的相关管理要求，制定了《门头沟区水务局固定资产管理制度》、《门头沟区水务局办公用品管理制度》等制度对部门资金进行管理。根据规定，我局机关本级所有资产实行统一管理，截至2021年末，我部门行政单位国有资产 134,948.62万元，占 89.77%；事业单位国有资产 15,374.47万元，占 10.23%。

土地、房屋及构筑物 447.21 万元，占固定资产的 62.07% （其中，房屋 447.21 万元，占固定资产的 62.07%） ；通用设备 114.5 万元，占15.89 %（其中，车辆 106.01 万元，占 14.71% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ；专用设备 141.18万元，占19.60%（单价100万（含）以上设备 64.02万元，占 8.89%） ；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 17.58万元，占 2.44% 。

1.预算绩效管理制度情况：在2021年的具体工作中，我局严格按照工作要求，成立了以财务科牵头、各业务科室参与的预算绩效管理系统，及时跟踪部门整体绩效目标的实现情况，落实推进各重点工作，积极总结工作成果，收集整理绩效信息，积极向区财政局提交了跟踪报告，并在此过程中积极调整完善工作方法，优化工作流程，提高工作效率，提高财政资金的支出效益。

2.绩效目标管理情况

2021年部门预算公开绩效目标的预算项目61个，占本部门全部预算项目61个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28596.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

3.绩效运行监控情况

2021年对本部门及所属单位61个预算项目进行绩效运行监控，占部门项目总数的100%，涉及资金37,998.41万元。

4.绩效自评情况

对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目61个，涉及金额37,998.41万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

请结合《部门整体支出绩效自评表》中的得分情况填写以下内容。

绩效自评总分：89分

绩效自评等级：良好

四类评价等级：良好80（含）-90分、

（二）存在的问题及改进措施（请对照问题，分析原因并分别填写相应改进措施）

1.门头沟区汛后水毁恢复项目,因资金到位较晚，无法形成支付，绩效无法自评。

2.门头沟区军庄镇供水干线及配套工程项目：已取得项目建议书批复，因工程尚未开工，前期各项工作正在推进中，未达到合同约定的支付条件，2021年度没有资金支出，绩效无法自评。

3.门头沟区三家店积水点治理等四项工程项目，因资金到位较晚，无法形成支付，绩效无法自评。逐步完善资金申报流程，加快项目推进，做到申报有依据，支付有凭据，绩效有效果。

本单位通过整体绩效评价工作，从中发现很多不足，尤其是项目前期制定的目标不是很明确，细化工作不到位，存在于写表面效果的问题，没有认识到项目建设的长期效益，在以后的工作中要加大项目前期评价及自评效果的应用，做到用好、用到财政资金。

门头沟区水务局

2021.03.18