附件2：
区政务服务管理局2025预算年度
重点支出项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _GoBack]为深入贯彻落实中央、国务院关于优化政务服的决策部署。根据国务院办公厅印发的《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）的要求，启动实施门头沟区政务服务业务用房装修、信息化及配套工程。本工程建设内容主要包括：前期项目门头沟区政务服务业务用房及配套工程概算批复范围内甩项暂未施工的项目、装饰装修、二次机电、室外工程（景观、小市政）调整、智能化、专网、导向标识、室外照明、厨房、换热站、红线外电力工程等配套专项工程。现阶段，工程已完成全部施工内容，并已竣工验收通过。
（二）项目资金投入及使用情况
本项目2025年批复预算9981.1万元，全年执行9981.1万元。其中：区级财政资金支出9981.1万元、其他资金0万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目2024年底提前计划编写2025年预算支出，并提报财政通过。资金执行区财政要求的财政评审制度。支出款项每笔均通过局党组会讨论决定，随支随请。其中，主要资金支出子项目为装修工程总包6924.33万元，信息化工程1868.77万元。
二、绩效自评结论
绩效自评总分：100分
绩效自评等级：优秀。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目绩效目标、绩效指标设定情况
本项目总体绩效目标是全部工程完工并通过竣工验收，提升政务服务满意度综合得分、提高服务对象对区政务服务中心满意度。
（二）总体绩效目标完成情况分析
已完成2025年总体绩效目标及主要的产出和效果指标。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况良好。2025年完成装修建筑面积34782.34平方米。
（2）质量指标完成情况良好。施工验收合格率100%。
（3）时效指标完成情况良好。全部工程完成竣工验收。
2.成本指标。
（1）经济成本指标完成情况良好。年初预算10185万元，全年执行9981.1万元，各项工程价款全部支付至竣工验收节点百分比，满足合同要求。
（2）社会成本指标不涉及。
（3）生态环境成本指标不涉及。
3.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益不涉及。
（2）社会效益完成情况良好。政务服务中心办公场地现完成升级改造。崭新的服务大厅宽敞明亮，功能分区科学合理，办事环境焕然一新。此次提升有效优化了群众办事体验，真正实现了便民服务提质增效，提升政务服务满意度综合得分。
（3）生态效益不涉及。
（4）可持续影响不涉及。
4.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标完成情况良好。办公场地全面焕新，办事环境升级显著提升了服务品质，将大幅提高服务对象的满意度与获得感。
四、发现的主要问题和改进措施
无。
五、有关建议及其他需要说明的情况
无。

                                                         
